Term Of Reference

No. TOR- (PA2-1920-D3TI14)

Proyek Akhir 2019/2020

| Pemberi Kerja (Job owner) Bapak Indra Hartanto Tambunan, ST., M.S., Ph.D (Dosen Pembimbing) | Penerima Kerja (Mahasiswa IT-DEL) 1. Jesica Sianturi (11318008) 2. Diana Octaviana (11318012) 3. Nicolas Manurung (11318025) 4. Chandra L Sitorus (11318041) |
| --- | --- |

Periode Kerja (Job Period):

14 Minggu Akademik (Mulai dari 3 Februari 2020 s/d Juni 2020)

Topik (Topic):

Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del Berbasis Mobile

Uraian Singkat (Brief Description):

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun tujuan koperasi yaitu menyejahterakan para anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur.

Banyak jenis dalam koperasi, meski begitu setiap koperasi memiliki karateristik dan permasalahannya sendiri-sendiri, contohnya Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del. Permasalahan dapat muncul baik dari internal koperasi maupun eksternal koperasi simpan pinjam Institut Teknologi Del. Adapun permasalahan umum yang terjadi pada koperasi simpan pinjam Institut Teknologi Del yaitu pencatatan keuangan masih offline dan manual, sehingga kemungkinan terjadi salah pencatatan, gagalnya mengumpulkan iuran modal dan bulanan anggota, kurangnya dukungan teknologi, tidak mengadakan rapat anggota tahunan dengan rutin, sehingga kebijakan umum organisasi, rencana kerja tidak teratur serta koperasi tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Dan masalah yang umum juga ketika laporan keuangan tidak transparan begitu juga dengan pembagian sisa hasil usaha, sehingga dapat menimbulkan kecurigaan satu sama lain.

Adapun solusi dari permasalahan umum itu adalah dengan membangun aplikasi yang membantu Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del melakukan pencatatan keuangan secara transparan, membantu manajemen anggota Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del dan memudahkan anggotanya untuk bertransaksi online dan offline dengan koperasi, sehingga dapat membuat pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del menjadi lebih mudah, rapi, dan cepat. Aplikasi ini akan membantu pengelola Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del menghasilkan catatan pembukuan dan laporan keuangan berstandar akuntasi yang telah disesuaikan dengan aturan laporan keuangan pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/lx/2015 Tentang Pedoman Akuntasi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Selain itu, para anggota koperasi dapat dengan mudah melihat informasi simpan pinjamnya secara online melalui aplikasi. Pengelola koperasi sudah seperti sistem pengelolaan perbankan begitu baik dan profesional dalam pelayanan dan pengelolaan bisnisnya. Adapun fitur-fitur dalam aplikasi untuk staf koperasi adalah sebagai berikut,

- Pendaftaran Anggota

- Simulasi Pinjaman

- Transfer Dana

- Alur Persetujuan Pinjaman

- Rapat Anggota Tahunan Online

- Simulasi dan Laporan SHU

- Analisa Credit Score

- Penagihan Pinjaman

Gambaran awal dari aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del yang akan dibangun adalah dimulai ketika semua aktor akan login terlebih dahulu. Setiap aktor yang login, akan masuk ke halaman sesuai dengan perannya masing-masing. Pada aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del ini terdapat 4 aktor, yaitu Mahasiswa, Staff, Dosen dan Admin atau Staff Koperasi selaku pengelola koperasi.

Hasil dan Deliverables (Result):

Adapun hasil dan deliverablesnya adalah;

- Dokumentasi Pengembangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del berbasis Android yang terdiri dari Term of Reference, Project Implementation Plan, serta Technical Document.

- Produk: Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Institut Teknologi Del.

Pendekatan dalam Melaksanakan Pekerjaan (Job Approach) :

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Proyek Akhir 2 ini adalah Prototyping yaitu setiap tahap yang dikerjakan pada saat ini dapat diperbaiki atau dikerjakan ulang pada waktu selanjutnya. Berikut tahapan yang dikerjakana menggunakan metode Prototyping:

- Tahap persiapan, yaitu hal-hal yang menyangkut pemilihan topik dan penentuan aturan-aturan yang akan diterapkan.

- Tahap identifikasi dan analisis, yaitu kegiatan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan apa-apa saja yang diperlukan di dalam pembangunan aplikasi.

- Tahap perancangan, merancang desain yang akan dibangun.

- Tahap review ulang terhadap desain yang telah dirancang.

- Tahap implementasi, yaitu mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam bahasa pemrograman dan mengimplementasikan semua fungsi-fungsi yang dibutuhkan di dalam aplikasi.

- Tahap review ulang terhadap aplikasi yang sudah dibuat.

- Tahap testing, menguji coba produk, mencari kesalahan yang terdapat dalam aplikasi yang dibuat dan memperbaiki kesalahan dalam penyusunan dokumen.

- Tahap pelaporan dan serah terima, menyerahkan dokumentasi sebagai bahan untuk pemeliharaan terhadap sistem dan juga sebagai bahan referensi dalam penggunaan sistem tersebut.

Lingkup (Scope):

- Mempersiapkan rencana kerja dan menuangkannya menjadi dokumen Project Implementation Plan (PiP).

- Melaksanakan analisis persoalan dan mendefinisikan persoalan perancangan produk yang akan dibangun.

- Mengumpulkan informasi dan bahan-bahan untuk digunakan dalam membangun aplikasi.

- Melakukan pra-desain, desain user interface dan mengkonstruksinya setelah sebelumnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

- Mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas.

- Mempersiapkan bahan presentasi dan mempresentasikannya di acara sidang seminar.

Persyaratan Masukan (Input requirement):

- 14 minggu waktu belajar mahasiswa, dilaksanakan oleh kelompok yang terdiri dari 4 orang.

- Pembimbing Teknis : Dosen-dosen yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan produk yang diinginkan.

- Perangkat-perangkat yang digunakan selama kegiatan proyek.

- Laptop Lenovo dengan spesifikasi sebagai berikut: Intel (R) core (TM)i5-7200U CPU @2.50GHz (4 CPUs),2.7 GHz

- Laptop Asus X454Y dengan spesifikasi sebagai berikut: Intel (R) core (TM)i5-7200U CPU @2.50GHz (4 CPUs),2.7 GHz

- Spesifikasi Software yang dipakai untuk membangun produk:

- Android Studio versi 4

- Sublime Text Editor

- Notepad ++

- XAMPP

- Microsoft Word 2013

- Microsoft Power Point 2013

- Photoshop CS 6

- Adobe XD

- Adobe Illustrator

- Bizagi Modeler

- StarUML

Perkiraan Pelaksanaan Aktivitas (Activity Estimation) :

Pelaksanaan kegiatan ISP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| No | Kegiatan | Waktu | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koordinator PA2 memberikan penjelasan mengenai PA2 serta membagi kelompok. | Selasa, 04 Februari 2020 (Minggu ke 1) | Penjelasan oleh koordinator PA2, dan pembagian kelompok. |
| 2 | Pengajuan dan persetujuan topik kepada supervisior. | Kamis,13 Februari 2020 (Minggu ke 2) | Diskusi dengan supervisor dan menentukan topik PA2 |
| 3 | Koordinator PA2 melakukan revisi kelompok, dan supervisior. | Senin, 17 Februari 2020 (Minggu ke 3) | Penggantian kelompok dan dosen pembimbing yang dijelaskan oleh koordinator PA2. |
| 4 | Bimbingan | Selasa, 18 Februari 2020 (Minggu ke 3) | Pembahasan topik PA2 oleh supervisor. |
| 5 | Bimbingan | Jumat, 21 Februari 2020 (Minggu ke 3) | Finalisasi topik PA2 beserta pembahasan akan fungsi ataupun fitur yang akan dibangun. |
| 6 | Mencari referensi | Selasa, 25 Februari 2020 (Minggu ke 4) | Mencari referensi yang mendukung pembangunan sistem. |
| 7 | Membuat dokumen ToR dan PiP | Selasa, 25 Februari 2020 – Jumat, 28 Februari 2020 (Minggu ke 4) | Membuat dokumen ToR dan PiP dengan anggota kelompok. |
| 8 | Diskusi kelompok | Senin, 2 Maret 2020 (Minggu ke 5) | Berdiskusi antar kelompok mengenai persiapan presentasi yang akan dilaksanakan sore hari. |
| 9 | Mempresentasikan kepada supervisor | Senin, 2 Maret 2020 (Minggu ke 5) | Melakukan presentasi kepada supervisor mengenai pemahaman tentang topik PA2. |
| 10 | Membuat dokumen use case | Senin, 23 Maret 2020 – Jumat, 03 April 2020 (Minggu ke 8 - Minggu ke 9) | Membuat dokumen use case berdasarkan topic PA2. |
| 11 | Membuat Software Requirement Spesification (SRS) | Senin, 16 Maret 2020 – Jumat, 15 Mei 2020 (Minggu ke7 – Minggu ke 14 ) | Mengerjakan SRS dari sistem yang akan dibangun. |
| 12 | Membuat software design | Senin, 13 April 2020 – Jumat, 15 Mei 2020 (Minggu ke 11 – Minggu ke 15 ) | Mengerjakan software design dari sistem yang akan dibangun. |
| 13 | Membuat ERD | Senin, 20 April 2020 – Kamis, 30 April 2020 (Minggu ke 12 – Minggu ke 13) | Mengerjakan ERD dari sistem yang akan dibangun |
| 14 | Membuat Entitas Class (Class Digram) | Senin, 13 April 2020 – Kamis, 30 April 2020 (Minggu ke 11 – Minggu ke 13) | Mengerjakan class diagram dari sistem yang akan dibangun |
| 15 | Membuat Sequence Diagram | Senin, 20 April 2020 – Jumat, 08 Mei 2020 (Minggu ke 12 – Minggu ke 14) | Mengerjakan sequence diagram dari sistem yang akan dibangun |
| 16 | Membuat UI design dan Site map | Senin, 04 Mei 2020 - Jumat, 15 Mei 2020 (Minggu ke 14 – Minggu ke 15) | Mengerjakan ui design dan site map dari sistem yang akan dibangun |
| 17 | Membuat SDD | Senin, 11 Mei 2020 - Jumat, 15 Mei 2020 (Minggu ke 15) | Mengerjakan SDD dari sistem yang akan dibangun |
| 18 | Implementasi | Rabu, 01 April 2020 – Jumat, 29 Mei 2020 (Minggu ke 9 – Minggu ke 17) | Membuat code |
| 19 | Closing proyek | Senin, 25 Mei 2020 – Jumat, 29 Mei 2020 (Minggu ke 17) | Closing proyek |
| 20 | Membuat TD | Senin, 18 Mei 2020 – Jumat, 05 Juni 2020 (Minggu ke 16 – Minggu ke 18) | Mengerjakan dokumen TD dari sistem yang telah dibangun |
| 21 | Pelaksanaan Seminar | Kamis, 11 Juni 2020 – Sabtu, 13 Juni 2020 (Minggu ke 19) | Kelompok melakukan seminar |
| 22 | Revisi dokumen dan hasil proyek sesuai hasil seminar | Minggu, 14 Juni 2020 – Rabu, 17 Juni 2020 (Minggu ke 20) | Kelompok melakukan revisi dokumen sesuai hasil seminar |
| 23 | Pengumpulan file proyek akhir ke perpustakaan | Kamis, 18 Juni 2020 (Minggu ke 20) | Kelompok mengumpulkan semua artefak ke perpustakaan. |

Sitoluama, 2 Maret 2020

Mengetahui,

Project Manager 						      Dosen Pembimbing

Nicolas Martinus Manurung				Indra Hartanto Tambunan, ST., M.S., Ph.D